## Slide 1
DaMatch
Validação do
DaMatch
Plano inicial de testes e qualidade
Verificação e Validação de Software
ADS, Faculdade Senac Pernambuco, 2026.2
Base documental: DAMATCH-PTQ-001 v1.0, 05/10/2026
Notes: Fonte: Equipe DaMatch. Plano Inicial de Testes e Qualidade. DAMATCH-PTQ-001, versão 1.0, 05/10/2026, páginas 1–5. Equipe: Diogo Barbosa, Mário Brandão, Davi Maia, Christopher Lindoso e Nikolas Messias. O plano usa a base Da-Match-main.zip recebida em 05/10/2026. A apresentação descreve planejamento e revisão documental, não testes já concluídos.

## Slide 2
Produto e jornada principal
Fonte: DAMATCH-PTQ-001 v1.0, p. 5, 43
02
Público
Startups, mentores e investidores do Recife e do Nordeste.
Necessidade
Encontrar apoio compatível com setor, estágio e objetivo.
Jornada
Localizar apoio, entender a indicação, conectar e organizar uma reunião.
Referência visual do projeto. Perfis e pontuações ilustrativos.
Notes: Fonte: Equipe DaMatch. Plano Inicial de Testes e Qualidade. DAMATCH-PTQ-001, versão 1.0, 05/10/2026, páginas 5, 43. O problema e a pertinência dos critérios ainda dependem de pesquisa de campo. CT44 prevê a jornada completa, incluindo acesso aprovado, perfis publicados, explicação do matching, interesse recíproco e reunião realizada. A tela de home fornecida pela equipe é referência visual, não evidência de execução.

## Slide 3
Verificação e validação
Fonte: DAMATCH-PTQ-001 v1.0, p. 3, 18, 49, 70
03
Verificação
O comportamento segue os requisitos e as regras?
Comparação com resultados esperados
Testes de API e permissões
Cálculo independente do matching
Persistência e transições de estado
Validação
A jornada atende às necessidades de uso?
Tarefas com participantes do público
Observação de dúvidas e obstáculos
Compreensão da compatibilidade
Revisão do aceite com o Product Owner
Notes: Fonte: Equipe DaMatch. Plano Inicial de Testes e Qualidade. DAMATCH-PTQ-001, versão 1.0, 05/10/2026, páginas 3, 18, 49, 70. Verificação e validação se complementam. Um teste de cálculo pode provar conformidade com a fórmula proposta. O teste de usabilidade verifica se o fundador encontra apoio, entende a indicação e manifesta interesse. O plano não registra sessões de validação já realizadas.

## Slide 4
Escopo desta etapa
Fonte: DAMATCH-PTQ-001 v1.0, p. 20, 43, 60
04
Fluxos previstos
Acesso e perfis
Busca e recomendações
Interesses e conexões
Reuniões, privacidade e administração
Limites do plano
Chat livre, pagamentos e videochamada ficam fora desta etapa.
Avisos internos têm prioridade P2 e dependem de implementação.
O design mostra chat. O plano inicial testa avisos de eventos, sem mensagens livres.
Notes: Fonte: Equipe DaMatch. Plano Inicial de Testes e Qualidade. DAMATCH-PTQ-001, versão 1.0, 05/10/2026, páginas 20, 43, 60. RF36/CT43/CA31 tratam de avisos internos ligados a eventos confirmados. O documento exclui chat, envio automático de e-mail ou push, aplicativos nativos, videochamada, operações financeiras e suíte completa de automação. A referência visual de mensagens não amplia o escopo da rodada. Match e reunião não garantem investimento ou parceria.

## Slide 5
Base de cobertura planejada
Fonte: DAMATCH-PTQ-001 v1.0, p. 4, 25, 66
05
36
Requisitos funcionais
24
Requisitos não funcionais
30
Regras de negócio
65
Casos de teste
32
Critérios de aceitação
12
Riscos de qualidade
44 casos funcionais e de jornada, mais 21 verificações transversais.
Os vínculos cobrem todos os IDs da base. A execução registrada é 0 de 65.
Notes: Fonte: Equipe DaMatch. Plano Inicial de Testes e Qualidade. DAMATCH-PTQ-001, versão 1.0, 05/10/2026, páginas 4, 25, 66. RF36 tem prioridade P2. RF01 a RF35 têm prioridade P1. A matriz vincula os 36 RF, 24 RNF, 30 RN e 32 CA a pelo menos um caso. Isso representa cobertura planejada por identificador, não cobertura exaustiva de combinações, aprovação nem execução.

## Slide 6
Riscos que orientam a prioridade
Fonte: DAMATCH-PTQ-001 v1.0, p. 16-17
06
Risco selecionado | Atenção inicial | Resposta de teste
Acesso indevido | Crítica, 9 | Papel, propriedade, sessão e API
Matching incorreto | Crítica, 9 | Cálculo independente, corte e versão
Dados privados expostos | Alta, 6 | Campos da API e preferência de contato
Conexões duplicadas | Alta, 6 | Reciprocidade e chamadas concorrentes
Agenda inconsistente | Alta, 6 | Aceite, conflitos, estados e fusos
Atenção = probabilidade × impacto. Cada fator usa escala de 1 a 3.
Prioridade de teste e severidade de defeito têm funções diferentes.
Notes: Fonte: Equipe DaMatch. Plano Inicial de Testes e Qualidade. DAMATCH-PTQ-001, versão 1.0, 05/10/2026, páginas 16–17. Seleção de 5 dos 12 riscos. RQ01 e RQ04 são críticos, com pontuação 9. RQ02, RQ06 e RQ07 têm pontuação 6. O plano também trata busca, integridade de perfis, recuperação, indisponibilidade, acessibilidade, indicadores e publicação. A avaliação inicial será revista com evidências.

## Slide 7
Estratégia de testes
Fonte: DAMATCH-PTQ-001 v1.0, p. 18-19
07
Camada | O que a equipe verifica
Documentos e regras | Coerência, testabilidade, permissões e critérios de aceite
Lógica e API | Cálculos, limites, filtros, contratos e recusas autorizadas
Integração e sistema | Dependências, dados persistidos e jornada completa
Aceitação e uso | Tarefas com o público e revisão com o Product Owner
Cenários positivos e negativos, valores-limite, transições de estado
e concorrência complementam testes exploratórios e não funcionais.
Notes: Fonte: Equipe DaMatch. Plano Inicial de Testes e Qualidade. DAMATCH-PTQ-001, versão 1.0, 05/10/2026, páginas 18–19. O negativo é aprovado quando a recusa e a integridade dos dados estão corretas. Particionamento e tabelas de decisão orientam as variações de entrada, papel e estado. A primeira execução pode ser manual e por API. A suíte completa de automação não é compromisso desta unidade. HTTP 200 isolado não prova o resultado de negócio.

## Slide 8
Acesso e privacidade
Fonte: DAMATCH-PTQ-001 v1.0, p. 6, 10-11, 27, 42
08
Referência visual do projeto. A proteção depende da API.
Autorização
A API deve conferir papel, propriedade e participação em cada operação.
Recusas
CT08 tenta acessar recursos de terceiros. A API deve recusar e manter os dados.
Contato
CT41 exige conexão ativa e autorização vigente do titular para compartilhar.
Notes: Fonte: Equipe DaMatch. Plano Inicial de Testes e Qualidade. DAMATCH-PTQ-001, versão 1.0, 05/10/2026, páginas 6, 10–11, 27, 42. O plano prevê ADMIN, STARTUP, MENTOR e INVESTIDOR, com um perfil de negócio por conta operacional. Acesso indevido por papel deve receber 403 e recursos particulares fora da visibilidade recebem 404. Botões ocultos não substituem controles no backend. Logout e suspensão invalidam a próxima operação protegida. Contato nunca aparece na descoberta e a preferência pode ser revogada.

## Slide 9
Validação do matching
Fonte: DAMATCH-PTQ-001 v1.0, p. 14, 23, 32-34
09
CT18: referência de mentoria S01/M01
75 pontos ponderados
85 de peso aplicável
100 × 75 ÷ 85 = 88,235294…
88,2
Exibição esperada
Contribuições: setor 25, estágio 15, necessidades 10 e disponibilidade 25.
Localização remota e modelo sem preferência saem do denominador.
A explicação deve informar contribuições e versão match-1.0.
CT20: limite financeiro comum é elegível.
CT22: 59,96 fica abaixo do corte bruto de 60, mesmo arredondando para 60,0.
Notes: Fonte: Equipe DaMatch. Plano Inicial de Testes e Qualidade. DAMATCH-PTQ-001, versão 1.0, 05/10/2026, páginas 14, 23, 32–34. A configuração match-1.0 é proposta inicial sujeita à aprovação para a rodada. OR01: setor 25, estágio 15, necessidades 10 e disponibilidade 25 somam 75. Localização remota e modelo vazio retiram 15 de peso, resultando em denominador 85. Resultado 88,235294..., exibição HALF_UP com uma casa decimal. Elegibilidade antecede cálculo. O corte usa o valor bruto, os empates usam ID crescente e a consulta limita a 20 candidatos. Em OR02, as faixas [50.000,100.000] e [100.000,150.000] compartilham o limite de BRL 100.000, mas a faixa que começa em 100.000,01 não é elegível. CT23 e CT63 verificam atualização e determinismo.

## Slide 10
Conexões e reuniões
Fonte: DAMATCH-PTQ-001 v1.0, p. 15, 35-40, 50
10
Conexões
Interesse unilateral não cria conexão.
Reciprocidade válida cria uma conexão ativa para o par.
CT27 dispara 20 pedidos equivalentes simultâneos.
Resultado esperado: uma conexão e um interesse ativo por direção.
Reuniões
A conexão deve estar ativa.
A outra parte confirma ou recusa a proposta.
CT30 verifica horários e sobreposição.
CT33 recusa aceite pelo proponente.
CT34 exige novo aceite após alteração.
CT57 verifica agenda sob concorrência.
Notes: Fonte: Equipe DaMatch. Plano Inicial de Testes e Qualidade. DAMATCH-PTQ-001, versão 1.0, 05/10/2026, páginas 15, 35–40, 50. As reuniões podem estar PROPOSTAS, CONFIRMADAS, RECUSADAS, CANCELADAS ou REALIZADAS. A duração prevista vai de 15 a 120 minutos, em passos de 15. Propostas e confirmações reservam horário para ambos. Intervalos adjacentes são permitidos. Realização só ocorre após o término de reunião confirmada. Suspensão ou encerramento afetam reuniões futuras sem apagar o histórico. O registro de realizada não comprova investimento.

## Slide 11
Validação com usuários
Fonte: DAMATCH-PTQ-001 v1.0, p. 11, 49
11
CT56: teste planejado com 5 fundadores do público prioritário
4 de 5
participantes concluem a tarefa
até 5 min
sem intervenção do avaliador
Tarefa: localizar apoio compatível e manifestar interesse.
Registrar tempo, conclusão, dúvidas e obstáculos.
Perguntar o significado da pontuação e observar se há expectativa
de investimento garantido.
Notes: Fonte: Equipe DaMatch. Plano Inicial de Testes e Qualidade. DAMATCH-PTQ-001, versão 1.0, 05/10/2026, páginas 11, 49. A meta de pelo menos 4 de 5 em até 5 minutos é inicial e será ratificada antes da rodada. A pré-condição é protótipo navegável ou sistema integrado com busca, explicação e interesse. O avaliador apresenta a tarefa sem demonstrar o percurso. Evidência prevista: ficha anonimizada por participante, tempos e síntese de achados. Não existe resultado observado antes da sessão.

## Slide 12
Metas iniciais de qualidade
Fonte: DAMATCH-PTQ-001 v1.0, p. 10-12, 44, 48-53
12
Atributo | Meta ou condição de homologação
Pesquisa e matching | p95 até 3 s e 5 s, respectivamente
Carga de referência | 500 perfis ou candidatos e 20 usuários concorrentes
Acessibilidade e telas | WCAG 2.2 A/AA aplicável e larguras de 360 a 1440 px
Recuperação | Perda máxima de 24 h e restauração em até 2 h
Entrega controlada | Gate aprovado e 80% de linhas no código novo, por módulo
Metas ainda não medidas. p95: 95% das medições ficam até esse valor.
Carga: 5 minutos após aquecimento, em ambiente identificado.
Notes: Fonte: Equipe DaMatch. Plano Inicial de Testes e Qualidade. DAMATCH-PTQ-001, versão 1.0, 05/10/2026, páginas 10–12, 44, 48–53. As metas precisam de ratificação antes das rodadas e não se extrapolam para produção. A carga de busca usa 500 perfis e páginas de 20. O matching tem duas massas, com 500 mentores ou 500 investidores por startup. Aquecimento de 1 minuto fica fora da medição de 5 minutos. RNF13 prevê checklist de critérios aplicáveis A/AA da WCAG 2.2, sem afirmar certificação. RNF15 cobre Chrome, Edge e Firefox, versões estável e anterior na homologação. RNF23 prevê cobertura de linhas de código novo de 80% por módulo, controles de lint, testes e arquitetura, e bloqueio por achados críticos ou altos. RPO 24 h e RTO 2 h são objetivos iniciais de recuperação.

## Slide 13
Rastreabilidade e resultados esperados
Fonte: DAMATCH-PTQ-001 v1.0, p. 32, 36, 57-58, 61-66
13
Cada comportamento mantém vínculo com regra, aceite e caso de teste.
Comportamento | Requisito | Regra | Aceite | Caso
Mentoria explicada | RF16, RF18 | RN15-RN17 | CA13 | CT18
Conexão recíproca | RF23, RF24 | RN22 | CA19 | CT27
Aceite da reunião | RF27 | RN24, RN27 | CA22 | CT33
Cada execução registra versão, ambiente, massa, esperado e obtido.
Status, evidência e eventual defeito ficam vinculados ao caso.
Notes: Fonte: Equipe DaMatch. Plano Inicial de Testes e Qualidade. DAMATCH-PTQ-001, versão 1.0, 05/10/2026, páginas 32, 36, 57–58, 61–66. A matriz da fonte vincula todos os IDs RF, RNF, RN e CA. Esta tabela é uma seleção dos vínculos, não a matriz completa. CT18 inclui outras regras de elegibilidade e limites. CT27 também vincula RF20 e RNF17. CT33 também vincula RF05 e RN20. As relações apresentadas são subconjuntos verdadeiros para explicar o mecanismo. A base tem cobertura documental por identificador, mas permanece com lacuna de evidência de execução.

## Slide 14
Sequência de execução
Fonte: DAMATCH-PTQ-001 v1.0, p. 20-24, 67-68
14
Rodada | Foco previsto
R0: preparação | Requisitos, contratos, massa, permissões e ambiente
R1: primeiro fluxo | CT05, CT09, CT18, CT24 e CT27
R2: recusas e agenda | CT06, CT08, CT29, CT30 e CT33
R3: complementação | Demais casos funcionais, indicadores e privacidade
R4: qualidade transversal | CT45 a CT65, conforme as dependências disponíveis
R1 cobre autenticação, publicação, matching, interesse e reciprocidade.
O início depende de módulo implementado, versão e massa identificadas.
Notes: Fonte: Equipe DaMatch. Plano Inicial de Testes e Qualidade. DAMATCH-PTQ-001, versão 1.0, 05/10/2026, páginas 20–24, 67–68. A sequência não fixa datas fictícias. Para começar: requisito, regra, critério e contrato revisados, versão implementada, dependências, massa, configuração do matching e resultado esperado independente disponíveis. R1 exige mentor de referência publicado e contas vinculadas. Caso impedido permanece Não Executado com motivo e replanejamento. R1 não representa aceite completo do MVP.

## Slide 15
Situação registrada na revisão
Fonte: DAMATCH-PTQ-001 v1.0, p. 5, 66-68
15
0
casos executados
65
casos não executados
A revisão de 05/10/2026 encontrou uma base estrutural,
sem versão integrada da jornada de negócio.
Observações documentais: origem ampla no CORS, saúde sem checagem
das dependências e módulos de identidade e persistência pendentes.
Notes: Fonte: Equipe DaMatch. Plano Inicial de Testes e Qualidade. DAMATCH-PTQ-001, versão 1.0, 05/10/2026, páginas 5, 66–68. A fonte registra zero aprovados, zero reprovados e 65 Não Executados. EV-DOC01 a EV-DOC04 são observações estáticas, não execuções nem vulnerabilidades exploradas. A revisão de CORS foi feita sobre a base recebida, com allowedOriginPatterns("*") e allowCredentials(true). O health reporta UP sem conferir banco e identidade. Esses achados se limitam ao arquivo recebido em 05/10/2026 e devem ser reavaliados por commit na futura rodada. A ausência de versão integrada impede o aceite do comportamento.

## Slide 16
Critérios de aceite e próximos passos
Fonte: DAMATCH-PTQ-001 v1.0, p. 21, 24, 68-69
16
Condições de aceite
Casos selecionados com evidências.
Todos os P1 críticos aprovados.
Nenhum defeito crítico ou alto aberto.
Correções retestadas e regressão afetada concluída.
Pendências antes da rodada
Aprovar a configuração do matching.
Definir sessão e contratos da API.
Integrar ambiente e massa de teste.
Preparar a validação com o público.
Aceite do fluxo exige evidências e revisão do responsável de produto.
A conclusão documental desta unidade antecede a homologação do software.
Equipe: Diogo Barbosa, Mário Brandão, Davi Maia,
Christopher Lindoso e Nikolas Messias
Notes: Fonte: Equipe DaMatch. Plano Inicial de Testes e Qualidade. DAMATCH-PTQ-001, versão 1.0, 05/10/2026, páginas 21, 24, 68–69. Um P1 crítico impedido mantém o módulo sem aceite. Pendências de menor severidade precisam de decisão registrada. O ciclo de defeitos segue identificação, triagem, correção, reteste e regressão, sem apagar resultados anteriores. Cada execução registra RUN, CT, data, executor, commit/build, ambiente, massa, esperado, obtido, status e defeito. Evidências ocultam credenciais e sessão. Christopher Lindoso e Mário Brandão ratificam matching. Mário e Diogo definem sessão e API. Diogo, Mário e Davi preparam ambiente. Christopher e Nikolas organizam a validação com o público.